新海钢大厦项目现状测绘合同

委托人（甲方）：海南海钢集团有限公司

承揽人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，甲方委托乙方承担新海钢大厦项目现状测绘任务。经双方协商达成如下条款，以便共同遵守执行。

一、项目概况

新海钢大厦项目位于海口市海秀中路122号，总用地面积6003.69㎡，总建筑面积30980.94㎡（其中地上19092.24㎡，地下11888.70㎡)，暂估在建项目建筑面积23797.71㎡。

二、	工作范围及内容

乙方依据甲方指定的范围进行在建项目现状测绘，编制测绘报告书。

三、测绘依据标准

| 序号 | 技术依据名称 | 标准代码 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《测绘成果质量检查与验收》 | GB/T24356-2009 | 国家标准 |
| 2 | 《房产测量规范》 | GB/T17986-2000 | 国家标准 |
| 3 | 《工程测量规范》 | （GB50026-2020） | 国家标准 |

四、成果文件

乙方负责向甲方提交测绘成果资料四份及电子版文件，甲方要求增加的份数另行收取工本费。

五、付款方式及完成时间

本工程为总价包干，总测绘费为人民币          （￥      元）。最终建筑面积如有差异，结算不予调整价格。乙方按合同要求在10个工作日内完成全部工作内容并提交成果资料后，甲方凭增值税专用发票一次性付清款项。

六、双方责任和权利

1.甲方责任和权利

1.1配合乙方在测绘过程中的相关事宜，提供必要的协助和支持。

1.2监督检查乙方测绘工作，审定测绘成果文件。

1.3按合同约定支付测绘费用。

2.乙方责任和权利

2.1乙方应按国家技术规范标准和甲方要求进行测绘，按本合同规定的时间提交质量合格的成果文件并对其负责。

2.2乙方应保证所提供测绘数据资料的质量，如出现测绘面积有误差，乙方应负责无偿给予纠正使其达到面积精确。

2.3乙方在测绘期间的安全责任由乙方承担。

2.4乙方应为甲方的技术资料及成果文件承担保密义务，未经许可不得外传泄漏。

七、违约责任

1.如因乙方原因延误测绘时间及报告的交付时间，每延误一日乙方应按合同总价的千分之五支付违约金。延误超过七日，甲方有权解除合同，乙方除了支付逾期违约金外，还应按合同总价的20%向甲方支付违约金。

2.甲方拖延支付工程款的，甲方应向乙方按日支付应付款项千分之五的违约金。

八、其他事项

1.双方因履行本合同而发生的争议应协商解决。协商不成的可依法向项目所在地人民法院起诉。

2.乙方确认以下通讯地址及联系人是甲方履行合同过程中向乙方履行通知义务的通讯地址及联系人。地址：                     联系人：        电话：        。本合同任何通知或文件，甲方以专人送达或邮寄送达，如以邮寄送达的，则在投递之日起5日内视为送达；如专人送达乙方拒收或其他原因不能获取乙方签收的，甲方将通知或文件张贴或者留置在乙方上述地址，并拍照记录送达过程，视为已送达。

3.本协议一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。每份具有同等效力，自双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

甲  方：海南海钢集团有限公司     乙  方：

（盖章）                        (盖章)

法定代表人或委托代理人           法定代表人或委托代理人

签   字：                        签   字：

联系电话：                       联系电话：

开户银行：                       开户银行：

帐    号：                       帐    号：

合同签订日期：    年   月   日