新海钢大厦项目主体沉降观测合同

委托人（甲方）：

受托人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规规定，委托人委托受托人承担新海钢大厦项目主体工程沉降观测任务，结合本项目具体情况，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：新海钢大厦项目

2.工程规模：项目用地面积6003.69m2，项目为地上20层、地下3层的办公楼，总建筑面积29613.29m2（其中地上17724.59m2，地下11888.7m2），计容面积17229.07m2，建筑基底面积926.9m2，容积率2.87。

3.观测地点：海南省海口市新海钢大厦项目施工现场。

二、观测内容、周期及期限

- 1.观测内容：新海钢大厦项目主体沉降观测。包括编制主体沉降观测方案（包括观测点的平面布置图、观测时间及次数等），严格按照施测方案实施观测，并根据甲方要求提供观测成果报告。

2.观测期限：主体沉降观测为直至稳定为止，并提交观测成果文件。

三、技术规范要求

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《工程测量通用规范》 | GB 55018-2021 |  |
| 2 | 《国家一、二等水准测量规范》 | GB-12897-91 |  |
| 3 | 《建筑变形测量规范》 | JGJ8-2016 |  |
| 4 | 沉降观测施测方案 |  |  |

若有更新的技术规范标准，乙方须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规规定进行施工。

四、乙方向甲方提交观测成果文件

1.观测方案，一式四份。

2.每次观测后的观测成果表，一式四份。

3.沉降观测分析报告等技术资料，一式四份。

五、合同价款及支付方式

1.合同暂定金额为人民币¥       元（大写：         ），总价组成以及各单项的综合单价详见附件《新海钢大厦项目主体沉降观测费用计算表》，表中所列工程量为暂定数量，最终以实际完成数量为准。

2.结算金额按经甲、乙双方确认的实际完成工程量及合同综合单价进行计算，无论工程量如何变化此包干综合单价在合同过程中不因任何因素调整。

3.综合单价包括但不限于以下内容：观测方案的编制费、进行观测所需的人工费、材料费、设备使用费、设备多次进出场费、机械设备（含配件）的各种损耗、水电费、检测试验费、合同工期内的赶工费、加班费、各种施工风险、技术措施费(包括特殊地质、雨季及异常气候施工措施费等)、管理费、文明安全施工措施费、临时设施费及其它措施费、出成果报告的各项费用、规费、税金、利润及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，包干综合单价均不再调整。

4.支付方式：合同签订后，乙方进入施工现场进行首次观测并提供第一次观测成果后，甲方支付乙方总费用的30%；沉降观测工作全部结束并提供最终观测成果报告后，根据实际结算金额支付剩余费用。在每次支付款项前，乙方必须提供等额的增值税专用发票，否则甲方有权不予支付。

六、双方义务

1.甲方义务

（1）及时向乙方提交相关资料及文件（如有），协助乙方选定确认基准点。为乙方顺利开展工作提供必要的保障条件并协助保护现场观测点。

（2）按合同约定按时支付乙方观测费用。

2.乙方义务

（1）须根据设计文件及现场情况编制详细周密的观测方案，在实施观测前报甲方及甲方委托的监理及设计单位审定。

（2）须按审核合格后的观测方案及合同条款进行观测，保质保量按时完成本合同文件所述工作范围内的所有责任及工作内容。

（3）每次观测前须通知监理工程师并做好记录，服从现场监理单位的监理。

（4）乙方施测人员须具备专业资格并持证上岗，进入现场应遵循相关安全制度及要求，采取保证安全的措施，如发生安全事故，一切责任由乙方承担，与甲方无关。

（5）提交的数据中若有超警报值的，乙方应及时以书面报告的形式报告甲方，因通报不及时造成的全部损失由乙方负责。

（6）乙方负责各观测点的维护和保护工作，避免观测点受到破坏或妨碍观测。及时提交观测资料，保证沉降观测报告准确、真实、有效，保证符合验收要求。

(7)当建筑物和构筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重的裂缝等特殊情况须缩短周期或增加观测次数时，乙方应立第一时间报告甲方及有关的监理、设计单位进行观测次数调整。

（8）对甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的成果文件，乙方负有保密义务。

七、双方违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时，甲方负责与施工单位协调，同时工期顺延。

（2）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始观测工作的，不退还甲方已付预付款；已开始观测工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量予以支付。

（3）因甲方原因造成逾期支付款项的，每逾期一日，按应付未付款的千分之五支付逾期违约金，最高不得超过合同价款的5%。

2.乙方违约责任

（1）合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方赔偿双倍合同总价的违约金。

（2）乙方未按约定的时间进行观测或提交成果的，每逾期一日按合同总额的千分之五向甲方支付违约金。逾期超过10日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按合同总价款的20％向甲方支付违约金，造成甲方损失的，另行承担赔偿责任。

（3）如乙方提供的观测成果质量不合格，乙方须负责无偿返工或采取补救措施以达到质量要求，并对因此造成的各项损失负赔偿责任，由此发生的一切费用自理。

（4）对甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的成果文件负有保密义务，不经甲方允许，乙方不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

八、其他约定

1.协议一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。每份具有同等效力，自双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

2.协议未尽事宜由双方协商解决。协商不成可向施工所在地的人民法院起诉。

3.乙方确认以下通讯地址及联系人是甲方履行合同过程中向乙方履行通知义务的通讯地址及联系人。地址：                   ；联系人：        ；电话：           。本合同任何通知或文件，乙方以专人送达或邮寄送达，如以邮寄送达的，则在投递之日起5日内视为送达；如专人送达乙方拒收或其他原因不能获取乙方签收的，甲方将通知或文件张贴或者留置在乙方上述地址，并拍照记录送达过程，视为已送达。所有通知和通信都应是书面的（可用电子邮件预送达），并亲自送达或以传真、挂号邮寄、特快专递等方式至本合同所示的项目联系人。亲自送达或挂号邮寄、特快专递的通知送达时生效，传真发送后在收到对方确认函时生效。任何一方变更本合同所示的项目联系人及联系方式，应提前5日书面通知对方。

（以下无正文）

甲  方：                            乙  方：

（盖章）                         (盖章)

法定代表人或委托代理人               法定代表人或委托代理人

签   字：                            签   字：

联系电话：                           联系电话：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

合同签订日期：     年   月   日

新海钢大厦项目主体沉降观测费用计算表

| 收费项目 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、控制测量 |  |  |  |  |  |
| 1.基准点位布设 | 点 | 3 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 二、沉降观测 |  |  |  |  |  |
| 1.主体沉降观测点埋设及维护 | 点 | 12 |  |  |  |
| 2.主体沉降观测 | 点/次 | 288 |  |  | 暂估工作量=12（点）×24（暂定次数）=288点/次，最终按实际观测结算。 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、税金6% |  |  |  |  | （一+二）×6% |
| 四、合计 |  |  |  |  | 一+二+三 |
| 说明:1.上表所列项目的综合单价包括但不限于以下内容：观测方案的编制费、进行观测所需的人工费、材料费、设备使用费、设备多次进出场费、机械设备（含配件）的各种损耗、水电费、检测试验费、合同工期内的赶工费、加班费、各种施工风险、技术措施费(包括特殊地质、雨季及异常气候施工措施费等)、管理费、文明安全施工措施费、临时设施费及其它措施费、出成果报告的各项费用、规费、税金、利润及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，包干综合单价均不再调整。 - 表中所列工程量为暂定数量，最终以实际完成数量为准。综合单价已考虑此暂定数量变化的风险。 3. 为节省费用，受托人负责对周边邻近建（构）筑物及地表裂缝、围护体系裂缝进行监测（裂缝位置、走向、长度、宽度、深度等），费用视同包含在总价中。 |  |  |  |  |  |